# G2 训练前数据准备与 G1 方案对接总结

生成日期：2026-05-31 面向对象：G1、S1、S2 结果目录：/Users/hwaigc/比赛+课题/ECNU_EYU_data/work_space/G2/results

## 1. 一句话结论

G2 已经完成了模型训练前能在本机 Mac 上完成的数据盘点、corrected-label 覆盖、真实 label/lesion 分布统计、GliGAN 兼容 source CSV、real-only nnU-Net 映射、固定 fold、QC 模板和消融模板。真正需要 GPU 或大量磁盘 IO 的工作，包括 GliGAN/diffusion 训练、在线 batch 生成、大规模 synthetic NIfTI 生成、全量 nnU-Net raw 数据物化与预处理，暂缓到训练机器执行。

## 2. 本次已完成的结果

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 训练病例数 | 1296 |
| validation 病例数 | 179 |
| corrected labels 文件数 | 2 |
| corrected overlay 后可用于第一轮统计/训练的病例数 | 1295 |
| corrected overlay 后仍需排除的病例数 | 1 |
| 真实 lesion component 数 | 9793 |
| GliGAN 96x96x96 兼容 source 候选病例数 | 472 |
| fixed fold0 training cases | 1036 |
| fixed fold0 validation cases | 259 |

唯一需要排除的训练病例是 BraTS-MET-01094-002，原因是 corrected overlay 后仍含非法 label value 6。BraTS-MET-01184-002 的原始 label 含非法值 8，已通过官方 corrected label 修正。

## 3. 真实 lesion 分布

按 seg == 1 or 3 or 4 定义 lesion component，本次统计得到：

| 分档 | lesion 数 |
| --- | --- |
| tiny <27 mm3 | 3788 |
| small 27-275 mm3 | 3922 |
| large >275 mm3 | 2083 |

重要含义：

- 小病灶确实很多，G1 的“增加小病灶样本”方向成立。

- 但 tiny lesion 已经不少，synthetic 中不能全部压成 tiny，否则 S1/S2 训练可能出现假阳性暴涨。

- 多发病例存在明显长尾，最高病例统计到 393 个 lesion component，G1 的“增加多肿瘤样本”方向也成立，但必须控制每例新增数量并记录来源。

- RC 真实病例数为 167，第一轮不建议无条件随机生成 RC，应只基于真实 RC 病例做保守变体。

## 4. 对 G1 当前方案的判断

G1 方案的主方向可以保留：先跑通 2024 GliGAN/GAN 样本增强，再将 tumourGAN 部分替换或升级为 diffusion，最后比较 Baseline、Regular、Custom 三种训练策略。

需要调整的地方是：所有标签修改、缩放、插入数量和生成策略必须可追踪，不能只在 dataloader 里随机改完就消失。否则 G2 无法判断 synthetic/online augmentation 到底补了什么，也无法解释 S1/S2 指标变化。

## 5. G1 必须记录的字段

无论是离线生成还是在线 batch 改造，G1 每个被修改样本至少要记录：

- source_case_id

- policy_name：Regular、Custom、Diffusion-Regular、Diffusion-Custom

- selected_for_modification

- label_remap_applied

- snfh_to_et

- et_to_netc

- scale_factor

- scale_target：ET_NETC_only 或 all_remaining_tumour

- inserted_tumour_count

- seed

- generator_checkpoint

- label_channels

- noise_type

- output_case_id

- qc_status

这些字段应进入 synthetic_generation_manifest.csv 或在线训练日志。没有 manifest/log 的增强样本不建议进入正式消融结论。

## 6. 给 G1 的执行建议

- 第一阶段先交 10-20 个 smoke cases，不要直接批量生成几百例。

- raw 输出沿用 GliGAN 兼容格式即可，G2 会接住并转成 nnU-Net 需要的命名。

- 第一版优先使用 96x96x96 local ROI，不做整例 MRI 从零生成。

- Regular 和 Custom 必须分开 run、分开 manifest、分开进入消融。

- 如果做在线 batch 生成，至少先把每个 batch 的修改记录落盘，方便 G2 和 S1/S2 复盘。

- 对 SNFH -> ET -> NETC 的标签改造要保守，不应让 synthetic label 分布严重偏离真实分布。

- 对缩小到 10%-30% 的 Custom 策略，应重点监控 tiny lesion false positives。

## 7. 给 S1/S2 的执行建议

- real-only baseline 应使用 nnunet_case_mapping_realonly.csv 对应的 1295 个可用病例。

- 固定 fold 使用 splits_final_fold0_realval.json，后续 synthetic 消融必须复用同一验证 fold。

- 通道顺序固定为 0000=t1n, 0001=t1c, 0002=t2w, 0003=t2f。

- 首轮不要把 validation 病例或 validation 派生 synthetic 数据放入 training。

- 消融至少比较：Real only、Real + Regular、Real + Custom、Real + Diffusion-Regular、Real + Diffusion-Custom。

- 指标除了 Dice/NSD，还要单独看 lesion-wise F1/AUC、tiny/small/large 分档表现和 false positive components。

- 如果 synthetic 版本 Dice 上升但 tiny lesion FP 暴涨，不能直接判断为成功。

## 8. 当前暂缓项

以下工作不是没做，而是不适合在本机 Mac 上做：

- 训练 GliGAN 或 diffusion。

- 运行在线 batch augmentation 训练。

- 一次性生成大量 synthetic NIfTI。

- 把 31GB 训练 NIfTI 复制到项目内 nnU-Net raw 目录。

- 运行 nnUNetv2_plan_and_preprocess。

这些应在 GPU 训练机或正式实验环境中执行。

## 9. 关键文件

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| results/manifests/real_train_manifest.csv | corrected overlay 后训练病例总表 |
| results/manifests/real_validation_manifest.csv | validation 病例总表，禁止作为 synthetic source |
| results/manifests/g1_gligan_source_cases_v1.csv | G1 可直接使用的 GliGAN 兼容 source CSV |
| results/stats/real_label_distribution.csv | 真实 label 分布 |
| results/stats/real_lesion_distribution.csv | 真实 lesion component 分布 |
| results/stats/target_synthetic_distribution_v1.md | 第一轮 synthetic target distribution |
| results/manifests/nnunet_case_mapping_realonly.csv | real-only nnU-Net 数据物化映射 |
| results/splits/splits_final_fold0_realval.json | 固定真实验证 fold |
| results/qc/qc_rules_v1.md | synthetic QC 规则 |
| results/reports/ablation_plan_template.md | 消融实验模板 |

## 10. 下一步

G1 给出 10-20 个 smoke cases 后，G2 按以下顺序接入：

- 读取 raw synthetic output。

- 补齐或检查 synthetic_generation_manifest.csv。

- 跑 NIfTI 和 label QC。

- 抽样做 overlay 人工复查。

- 生成 accepted/rejected manifest。

- 转成 nnU-Net 数据。

- 交给 S1/S2 做固定 fold 消融。

- 根据真实验证集结果反馈 G1 调整 Regular/Custom/diffusion 策略。